**PLAN DE INVERSIONES 2022-2026**

**DEVENGOS (Miles de Euros)**

**Modificación nº 1**

**23-11-2022**

**INVERSIÓN MATERIAL E INTANGIBLE Hoja 1 de 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Codigo de inversión (Presupuestos)** | **Código SEINVER** | **PROYECTO** | **Subven.**  **(\*)** | **Objetivo**  **Nº** | **Año inicio** | **Año fin** | **Total inversión** | **Real acumulado a 31/12/2020** | **Real 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027**  **y siguientes** |
| **0600** |  | **PUERTO DE PALMA**  **NUEVOS DESARROLLOS EN LOS MUELLES DE PONIENTE** |  |  | **2022** | **2027** | **75.052** | **21.452** | **0** | **150** | **15.150** | **8.900** | **4.700** | **2.400** | **22.300** |
|  | **BL1C3001** | **Estación Marítima en los Muelles de Ampliación de Poniente Norte (1)** |  | **9** | **2026** | **2027** | **4.200** |  |  |  |  |  |  | **200** | **4.000** |
|  | **BL1C3002** | **Estación Marítima en el Muelle de Paraires del puerto de Palma (1)** |  | **9** | **2026** | **2027** | **12.000** |  |  |  | **4.000** |  |  | **1.000** | **7.000** |
|  | **BL1C3003** | **Ampliación de la Estación Marítima nº4 (2)** |  | **9** | **2022** | **2024** | **4.800** |  |  | **50** | **2.750** | **2.000** |  |  |  |
|  | **BL1C3004** | **Segunda Ampliación de la Estación Marítima nº4 (1)** |  | **9** | **2026** | **2027** | **2.500** |  |  |  |  |  |  | **200** | **2.300** |
|  | **BL1C3005** | **Estación marítima en el Muelle de Poniente Sur (1)** |  | **9** | **2026** | **2027** | **10.000** |  |  |  |  |  |  | **1.000** | **9.000** |
|  | **BL1C3006** | **Pasarelas móviles en los Muelles de Poniente** |  | **9** | **2022** | **2024** | **5.000** |  |  | **100** | **3.100** | **1.800** |  |  |  |
|  | **BL1C3007** | **Modificación de las pasarelas fijas en los Muelles de Poniente** |  | **9** | **2023** | **2025** | **9.750** |  |  |  | **3.100** | **3.000** | **3.650** |  |  |
|  | **BL1A3004** | **Refuerzo de banqueta y acondicionamiento estructural en los Muelles de Paraires y Poniente** | **GBER** | **1** | **2023** | **2025** | **3.750** |  |  |  | **2.100** | **600** | **1.050** |  |  |
|  | **BL1C3008** | **Adecuación de la Estación Marítima nº1** | **GBER** | **9** | **2023** | **2024** | **1.600** |  |  |  | **100** | **1.500** |  |  |  |
|  | **BL1A4001** | **Ampliación de la explanada del Muelle de Poniente Norte** | **ANE** | **1** |  | **2020** | **21.452** | **21.452** |  |  |  |  |  |  |  |
| **0602** |  | **ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD** |  |  | **2020** | **2027** | **51.147** | **211** | **45** | **2.327** | **10.750** | **32.014** | **1.100** | **3.200** | **1.500** |
| **BL1H1(Z16)00** | | **Remodelación del Paseo Marítimo del puerto de Palma** | **ANE** | **4** | **2022** | **2024** | **43.167** |  |  | **2.167** | **10.000** | **31.000** |  |  |  |
|  | **BL0G2002** | **Asistencia Técnica estudios y proyectos Paseo Marítimo Palma** | **GBER** | **4** | **2020** | **2024** | **630** | **211** | **45** | **60** | **200** | **114** |  |  |  |
|  | **BL1Z16001** | **Mejora del Paseo Marítimo y los accesos peatonales a la Playa de Ca'n Pere Antoni** | **ANE** | **4** | **2026** | **2027** | **2.150** |  |  |  |  |  |  | **1.150** | **1.000** |
|  | **BL1Z16002** | **Reordenación del acceso al Contramuelle Mollet y los jardines de San Telmo** | **ANE** | **4** | **2023** | **2026** | **3.100** |  |  |  | **50** | **900** | **1.100** | **1.050** |  |
|  | **BL1Z16004** | **Equipamiento para el centro de interpretación puerto-ciudad (Port center)** | **ANE** | **4** | **2022** | **2023** | **600** |  |  | **100** | **500** |  |  |  |  |
|  | **BL1Z16005** | **Acceso peatonal a los Muelles Comerciales a través del nuevo Paseo de La Riba** | **ANE** | **4** | **2026** | **2027** | **1.500** |  |  |  |  |  |  | **1.000** | **500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0603** |  | **INFRAESTRUCTURAS PARA FERRYS EN LA DÁRSENA ADOSADA AL DIQUE DEL OESTE** |  |  | **2021** | **2026** | **239.745** | **0** | **292** | **700** | **545** | **1.208** | **21.000** | **62.200** | **153.800** |
|  | **BL1E1002** | **Ordenación de superficies y viales para el acceso de vehículos y pasajeros al Dique del Oeste** |  | **2** | **2024** | **2026** | **3.100** |  |  |  |  | **100** | **2.000** | **1.000** |  |
|  | **BL1A3001** | **A.T. para la redacción de los proyectos constructivos y la correspondiente tramitación ambiental de los nuevos atraques y explanadas para el tráfico de ferrys en el dique del Oeste** |  | **1** | **2021** | **2024** | **1.645** |  | **292** | **700** | **545** | **108** |  |  |  |
|  | **BL1A3002** | **Nuevos atraques y explanadas para el tráfico de ferrys en la primera alinaeación y el Muelle de San Carlos y plataforma en del Dique del Oeste del puerto de Palma** |  | **1** | **2025** | **2027** | **135.000** |  |  |  |  |  | **1.000** | **30.000** | **104.000** |
|  | **BL1A3003** | **Nuevos atraques y explanada para el tráfico de ferrys en la segunda alineación del dique del Oeste del puerto de Palma** |  | **1** | **2024** | **2026** | **50.000** |  |  |  |  | **1.000** | **18.000** | **31.000** |  |
|  | **BL1C3009** | **Nuevas estaciones Marítimas y pasarelas para el tráfico de ferrys en el Dique del Oeste (1)** |  | **9** | **2026** | **2027** | **50.000** |  |  |  |  |  |  | **200** | **49.800** |
| **0613** |  | **ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA EN EL PUERTO DE PALMA** |  |  | **2022** | **2026** | **12.200** | **0** | **0** | **0** | **100** | **1.200** | **4.000** | **1.100** | **5.800** |
|  | **BL1E1001** | **Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste del puerto de Palma (DENTRO ZS)** | **GBER** | **2** | **2024** | **2026** | **3.000** |  |  |  |  | **100** | **2.000** | **900** |  |
|  | **BL1E1002** | **Adecuación de accesos superficies y viales en los Muelles de Poniente y Peraires** | **GBER** | **2** | **2023** | **2025** | **3.200** |  |  |  | **100** | **1.100** | **2.000** |  |  |
|  | **BL1E1003** | **Mejora del acceso desde la Autovia de Levante del puerto de Palma (DENTRO ZS)** | **GBER** | **2** | **2026** | **2027** | **6.000** |  |  |  |  |  |  | **200** | **5.800** |
| **0619** |  | **ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE PALMA** |  |  | **2021** | **2026** | **52.489** | **0** | **1.164** | **891** | **480** | **1.700** | **7.001** | **399** | **40.854** |
|  | **BL1B3001** | **Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión eléctrica de los buques a tierra en el Muelle de Paraires** | **CEF** | **3** | **2021** | **2022** | **1.555** |  | **1.164** | **391** | **0** |  |  |  |  |
|  | **BL1B3004** | **Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión de los buques a tierra en los Muelles de Poniente** |  | **3** | **2026** | **2027** | **21.199** |  |  |  |  |  |  | **199** | **21.000** |
|  | **BL1B3007** | **Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión de los buques a tierra en los Muelles Comerciales** |  | **3** | **2024** | **2025** | **3.701** |  |  |  |  | **200** | **3.501** |  |  |
|  | **BL1B3002** | **Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión eléctrica de los buques a tierra en Dique del Oeste** |  | **3** | **2026** | **2027** | **20.054** |  |  |  |  |  |  | **200** | **19.854** |
|  | **BL1B3005** | **Pila de hidrógeno verde para el suministro eléctrico de la Estación Marítima nº4** | **EN HYSL** | **3** | **2022** | **2023** | **980** |  |  | **500** | **480** |  |  |  | **0** |
|  | **BL1B3006** | **Instalación fotovoltaica para el suministro eléctrico a las Estaciones Marítimas nº 1, 2 y 3** |  | **3** | **2024** | **2025** | **1.000** |  |  |  |  | **500** | **500** |  | **0** |
|  | **BL1F9001** | **Infraestructura electrica en alta tension en el puerto de Palma** |  | **3** | **2024** | **2025** | **4.000** |  |  |  |  | **1.000** | **3.000** |  |  |
| **SUBTOTAL** | | |  | | | | **430.633** | **21.663** | **1.501** | **4.068** | **27.025** | **45.022** | **37.801** | **69.299** | **224.254** |

**\* Código de 4 dígitos que aparece en la versión en pagos del Plan de Inversiones 21/25**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Codigo de inversión (Presupuestos)** | **Código SEINVER** | **PROYECTO** | **Subven.**  **(\*)** | **Objetivo Nº** | **Año inicio** | **Año fin** | **Total inversión** | **Real acumulado a 31/12/2020** | **Real 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027**  **y siguientes** |
| **Suma anterior:** | | | | | | | **430.633** | **21.663** | **1.501** | **4.068** | **27.025** | **45.022** | **37.801** | **69.299** | **224.254** |
| **7406** |  | **ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE PALMA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA** |  |  | **2022** | **2024** | **4.258** | **0** | **0** | **100** | **2.258** | **1.900** | **0** | **0** | **0** |
|  | **BL1B3003** | **Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el Puerto de Palma (EE)** | **MRR** | **3** | **2022** | **2024** | **2.993** |  |  | **100** | **1.893** | **1.000** |  |  |  |
|  | **BL1C3009** | **Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima nº6 del puerto de Palma** | **MRR** | **9** | **2023** | **2024** | **1.265** |  |  |  | **365** | **900** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0620** |  | **ACTUACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL PUERTO DE PALMA** |  |  | **2022** | **2023** | **644** | **0** | **0** | **150** | **494** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **BL1Z16006** | **Actuaciones para la mejora de la accesibilidad en el puerto de Palma** | **ANE** | **2** | **2022** | **2023** | **644** |  |  | **150** | **494** |  |  |  |  |
| **0604** |  | **RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE PALMA** |  |  | **2019** | **2027** | **61.595** | **7.779** | **1.215** | **671** | **1.600** | **9.650** | **14.350** | **14.200** | **12.130** |
|  | **BL1C5001** | **Habilitación del Edificio nº 3 del Muelle Viejo** |  | **4** | **2020** | **2021** | **5.361** | **4.495** | **866** |  |  |  |  |  |  |
|  | **BL1C4001** | **Reordenación del Contramuelle Mollet y de los muelles, explanadas y edificios de la industria pesquera y del MMM en el puerto de Palma (4)** |  | **7** | **2024** | **2027** | **25.130** |  |  |  |  | **300** | **3.000** | **9.700** | **12.130** |
|  | **BL1B3004** | **Actuaciones para la mejora de la operatividad y el entorno puerto-ciudad en la Dársena del Molinar de Levante** | **GBER** | **9** | **2019** | **2021** | **3.608** | **3.284** | **324** |  |  |  |  |  |  |
|  | **BL1C5001** | **Habilitación del edificio de servicios portuarios situado en el Muelle Viejo y el Camino de la Escollera** |  | **0** | **2024** | **2026** | **6.500** |  |  |  |  | **1.500** | **3.000** | **2.000** |  |
|  | **BL1C9002** | **Habilitación del edificio de la dársena deportiva del Molinar de Levante** |  | **9** | **2021** | **2023** | **946** |  | **25** | **621** | **300** |  |  |  |  |
|  | **BL1B3005** | **Sistema de telecomunicaciones, seguridad y gestión de las instalaciones del Puerto de Palma {SyP}** | **GBER** | **6** | **2025** | **2026** | **3.000** |  |  |  |  |  | **500** | **2.500** |  |
|  | **BL1A3005** | **Acondicionamiento y mejora estructural del puente de Ca'n Barberà** | **GBER** | **2** | **2024** | **2025** | **2.500** |  |  |  |  | **1.300** | **1.200** |  |  |
|  | **BL1A3006** | **Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de San Magín** | **GBER** | **1** | **2023** | **2025** | **1.800** |  |  |  | **600** | **800** | **400** |  |  |
|  | **BL1D3002** | **Pasarela móvil en la Terminal Marítima nº6** |  | **9** | **2024** | **2025** | **1.000** |  |  |  |  | **500** | **500** |  |  |
|  | **BL1A3007** | **Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de la segunda alineación del Dique del Oeste (3)** | **GBER** | **1** | **2024** | **2025** | **6.350** |  |  |  |  | **1.050** | **5.300** |  |  |
|  | **BL1A3007** | **Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de Rama Corta** | **GBER** | **1** | **2022** | **2024** | **1.900** |  |  | **50** | **550** | **1.300** |  |  |  |
|  | **BL1A3009** | **Mejora de los elementos de amarre del puerto de Palma** | **GBER** | **1** | **2023** | **2024** | **1.700** |  |  |  | **100** | **1.600** |  |  |  |
|  | **BL1A3008** | **Acondicionamiento de los diques del Portixol y del Molinar** | **GBER** | **1** | **2023** | **2025** | **1.800** |  |  |  | **50** | **1.300** | **450** |  |  |
| **0606** |  | **PUERTO DE ALCUDIA**  **NUEVOS DESARROLLOS EN LOS MUELLES COMERCIALES Y MUELLES DE PONIENTE** |  |  | **2023** | **2027** | **17.900** | **0** | **0** | **0** | **150** | **2.050** | **1.000** | **8.000** | **6.700** |
|  | **BL2A3001** | **Habilitación del testero de la explanada de los Muelles de Poniente para el tráfico de pasajeros** | **GBER** | **1** | **2023** | **2027** | **15.900** |  |  |  | **50** | **150** | **1.000** | **8.000** | **6.700** |
| **0621** | **BL2C3002** | **Pasarelas móviles en los muelles de Ribera y Primera Alineación de Poniente del puerto de Alcudia** |  | **9** | **2023** | **2024** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **100** | **1.900** | **6.042** | **0** | **0** |
| **ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE ALCUDIA** | **2023** | **2025** | **6.742** | **100** | **600** |
|  | **BL2B3001** | **Infraestructura eléctrica en el Puerto de Alcudia para la conexión eléctrica de los buques a tierra** |  | **3** | **2023** | **2025** | **6.742** |  |  |  | **100** | **600** | **6.042** |  |  |
| **7506** |  | **ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE ALCUDIA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA** |  |  | **2022** | **2025** | **2.532** | **0** | **0** | **881** | **300** | **351** | **1.000** | **0** | **0** |
|  | **BL2B3002** | **Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Alcudia** | **MRR** | **3** | **2022** | **2023** | **1.081** |  |  | **881** | **200** |  |  |  |  |
|  | **BL2C3001** | **Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de Alcudia** | **MRR** | **3** | **2023** | **2025** | **1.451** |  |  |  | **100** | **351** | **1.000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0622** |  | **ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE ALCUDIA** |  |  | **2021** | **2021** | **803** | **0** | **803** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **BL2Z16001** | **Mejora de la urbanización de las calles Teodoro Canet y Gabriel Roca en el puerto de Alcudia** | **ANE** | **4** | **2021** | **2021** | **803** |  | **803** |  |  |  |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | |  | | | | **525.107** | **29.442** | **3.519** | **5.870** | **31.927** | **59.573** | **60.193** | **91.499** | **243.084** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Codigo de inversión (Presupuestos)** | **Código SEINVER** | **PROYECTO** | **Subven.**  **(\*)** | **Objetivo Nº** | **Año inicio** | **Año fin** | **Total inversión** | **Real acumulado a 31/12/2020** | **Real 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027**  **y siguientes** |
| **Suma anterior:** | | | | | | | **525.107** | **29.442** | **3.519** | **5.870** | **31.927** | **59.573** | **60.193** | **91.499** | **243.084** |
| **0608** |  | **PUERTO DE EIVISSA**  **EXPLANADA Y MUELLES AL ABRIGO DE BOTAFOC** |  |  | **2019** | **2027** | **25.670** | **3.045** | **3.384** | **7.091** | **1.200** | **1.700** | **6.300** | **2.100** | **850** |
|  | **BL3C3001** | **Estación Marítima en Explanada y Muelles Comerciales al Abrigo del Dique de Botafoc** |  | **9** | **2019** | **2023** | **14.520** | **3.045** | **3.384** | **7.091** | **1.000** |  |  |  |  |
|  | **BL3A9001** | **Nuevas escaleras mecánicas y mejora de los itinerarios peatonales de acceso a los pantalanes y E.M. en Botafoc** |  | **9** | **2023** | **2025** | **3.000** |  |  |  | **100** | **600** | **2.300** |  |  |
|  | **BL3A3001** | **Nuevos pantalanes para embarcaciones de pequeña eslora en el arranque de las explanadas al abrigo del dique de Botafoc** | **GBER** | **1** | **2023** | **2024** | **1.100** |  |  |  | **100** | **1.000** |  |  |  |
|  | **BL3C1001** | **Edificio para el almacenamiento temporal de mercancías y el preembarque de vehículos en la explanada del Botafoc** |  | **1** | **2024** | **2026** | **6.000** |  |  |  |  | **100** | **4.000** | **1.900** |  |
|  | **BL3A3002** | **Habilitación del Muelle Transversal 2 para el atraque de grandes buques de crucero en los Muelles Comerciales al abrigo del dique de Botafoc** | **GBER** | **1** | **2026** | **2027** | **1.050** |  |  |  |  | **0** | **0** | **200** | **850** |
| **0623** |  | **ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE EIVISSA** |  |  | **2025** | **2026** | **33.906** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.000** | **29.906** | **0** |
|  | **BL3B9001** | **Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en el muelle adosado del puerto de Eivissa** |  | **3** | **2025** | **2026** | **6.634** |  |  |  |  |  | **1.000** | **5.634** |  |
|  | **BL3B9002** | **Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles de ribera de Poniente del puerto de Eivissa** |  | **3** | **2025** | **2026** | **2.150** |  |  |  |  |  | **1.000** | **1.150** |  |
|  | **BL3B9003** | **Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los Muelles Comerciales del puerto de Eivissa** |  | **3** | **2025** | **2026** | **3.701** |  |  |  |  |  | **1.000** | **2.701** |  |
|  | **BL3B9004** | **Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los Muelles de Botafoc del puerto de Eivissa** |  | **3** | **2025** | **2026** | **21.421** |  |  |  |  |  | **1.000** | **20.421** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7606** |  | **ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE EIVISSA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA** |  |  | **2023** | **2025** | **819** | **0** | **0** | **0** | **50** | **450** | **319** | **0** | **0** |
|  | **BL3B3001** | **Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Eivissa (EE)** | **MRR** | **3** | **2023** | **2025** | **819** |  |  |  | **50** | **450** | **319** |  |  |
| **0624** |  | **ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE EIVISSA** |  |  | **2022** | **2026** | **6.280** | **0** | **0** | **100** | **1.080** | **1.100** | **2.000** | **2.000** | **0** |
|  | **BL3Z16003** | **Mejora de los elementos de la masa arbórea del Puerto de Eivissa y de las superficies colindantes al camino de acceso a los muelles del Botafoc** | **ANE** | **4** | **2023** | **2026** | **5.200** |  |  |  | **100** | **1.100** | **2.000** | **2.000** |  |
|  | **BL3Z16002** | **Adecuación del vial de la Ribera de Poniente del puerto de Eivissa** | **ANE** | **4** | **2022** | **2023** | **1.080** |  |  | **100** | **980** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0609** |  | **RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE EIVISSA** |  |  | **2019** | **2027** | **44.780** | **97** | **0** | **1.150** | **8.633** | **6.050** | **7.350** | **9.300** | **12.200** |
|  | **BL3A2001** | **Acondicionamiento estructural del paramento exterior del espaldón del Dique de Botafoc** | **GBER** | **1** | **2019** | **2023** | **1.280** | **97** |  | **200** | **983** |  |  |  |  |
|  | **BL3C3002** | **Terminal Marítima para el tráfico Eivissa-Formentera** |  | **9** | **2026** | **2027** | **4.400** |  |  |  |  |  |  | **200** | **4.200** |
|  | **BL3A3003** | **Pantalanes y tacón Ro-Ro para embarcaciones destinadas al tráfico Eivissa-Formentera en los M.M.C.C.** | **GBER** | **9** | **2026** | **2027** | **5.000** |  |  |  |  |  |  | **200** | **4.800** |
|  | **BL3F9001** | **Instalaciones destinadas a la protección contraincendios en el Muelle Adosado al Dique Botafoc {SyP}** |  | **3** | **2024** | **2025** | **1.100** |  |  |  |  | **50** | **1.050** |  |  |
|  | **BL3C5001** | **Ampliación y mejora del edificio de oficinas en el puerto de Eivissa (1)** |  | **3** | **2024** | **2026** | **3.000** |  |  |  |  | **100** | **800** | **2.100** |  |
|  | **BL3A2001** | **Rehabilitación de los elementos de protección de la cimentación del dique de Botafoc** | **GBER** | **1** | **2022** | **2024** | **10.900** |  |  | **950** | **6.950** | **3.000** |  |  |  |
|  | **BL3C4001** | **Edificio Cofradía pescadores en MMCC (1)** |  | **7** | **2024** | **2025** | **2.000** |  |  |  |  | **200** | **1.800** |  |  |
|  | **BL3A2001** | **Reconfiguracion de las estructuras marítimas de defensa del canal de entrada interior del puerto** | **GBER** | **1** | **2026** | **2027** | **10.000** |  |  |  |  |  |  | **6.800** | **3.200** |
|  | **BL3B1001** | **Renovación de los sistemas de defensa de los muelles del puerto de Eivissa** | **GBER** | **1** | **2023** | **2025** | **2.000** |  |  |  | **400** | **600** | **1.000** |  |  |
|  | **BL3A3003** | **Adecuación y mejora estructrual de los duques de Alba de la zona Sur** | **GBER** | **1** | **2024** | **2024** | **1.000** |  |  |  |  | **1.000** |  |  |  |
|  | **BL3A3004** | **Ampliación del tacón de la parte Sur del Muelle Transversal Norte en Botafoc** | **GBER** | **1** | **2023** | **2025** | **1.500** |  |  |  | **100** | **200** | **1.200** |  |  |
|  | **BL3F9002** | **Nueva red containcendios en los MMCC ( SyP)** |  | **3** | **2023** | **2025** | **1.500** |  |  |  | **100** | **500** | **900** |  |  |
|  | **BL3C1001** | **Almacén cubierto en MMCC del puerto de Eivissa (1)** |  | **3** | **2023** | **2025** | **1.100** |  |  |  | **100** | **400** | **600** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | |  | | | | **636.562** | **32.584** | **6.903** | **14.211** | **42.890** | **68.873** | **80.162** | **134.805** | **256.134** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Codigo de inversión (Presupuestos)** | **Código SEINVER** | **PROYECTO** | **Subven.**  **(\*)** | **Objetivo**  **Nº** | **Año inicio** | **Año fin** | **Total inversión** | **Real acumulado a 31/12/2020** | **Real 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027**  **y siguientes** |
| **Suma anterior:** | | | | | | | **636.562** | **32.584** | **6.903** | **14.211** | **42.890** | **68.873** | **80.162** | **134.805** | **256.134** |
| **0610** |  | **PUERTO DE LA SAVINA**  **ACTUACIONES EN PUERTO DE LA SAVINA** |  |  | **2019** | **2024** | **10.949** | **5.521** | **2.028** | **100** | **1.600** | **1.700** | **0** | **0** | **0** |
|  | **BL5C4001** | **Nuevo edificio destinado para uso de la industria pesquera** |  | **7** | **2020** | **2021** | **1.043** | **925** | **118** |  |  |  |  |  |  |
|  | **BL5C5001** | **Habilitación de la primera planta del edificio A de servicios** |  | **3** | **2022** | **2024** | **1.100** |  |  | **100** | **900** | **100** |  |  |  |
|  | **BL5E9001** | **Acondicionamiento de viales y zonas peatonales de acceso al puerto** | **GBER** | **2** | **2019** | **2021** | **6.506** | **4.596** | **1.910** |  |  |  |  |  |  |
| **0625** | **BL5A3001** | **Adecuación y mejora del dique y del muelle diente exterior** | **GBER** | **1** | **2023** | **2024** | **2.300** | **0** | **0** | **0** | **700** | **1.600** | **1.000** | **1.988** | **0** |
| **ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE LA SAVINA** | **2023** | **2026** | **3.588** | **500** | **100** |
|  | **BL5C3002** | **Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles de pasajeros del puerto de La Savina** |  | **3** | **2025** | **2026** | **2.988** |  |  |  |  |  | **1.000** | **1.988** |  |
| **0611** | **BL5C3001** | **Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de La**  **Savina**  **PUERTO DE MAÓ**  **ACTUACIONES EN MUELLE COS NOU** |  | **3** | **2023**  **2023** | **2024**  **2027** | **600**  **14.700** | **0** | **0** | **0** | **500**  **100** | **100**  **1.000** | **4.800** | **6.900** | **1.900** |
|  | **BL4C3001** | **Estación Marítima en los Muelles del Cos Nou** |  | **9** | **2023** | **2026** | **8.700** |  |  |  | **100** | **1.000** | **2.000** | **5.600** |  |
|  | **BL4B3001** | **Acondicionamiento de parcela al norte del Cos Nou** | **GBER** | **2** | **2026** | **2027** | **2.000** |  |  |  |  |  |  | **100** | **1.900** |
|  | **BL4B3002** | **Ordenación de superficies y viales en las explanadas del Cos Nou** | **GBER** | **2** | **2025** | **2026** | **4.000** |  |  |  |  |  | **2.800** | **1.200** |  |
| **0626** |  | **ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE MAÓ** |  |  | **2020** | **2021** | **10.989** | **389** | **665** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **7.935** | **0** |
|  | **BL4B3003** | **Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles del Cos Nou del puerto de Mao** |  | **3** | **2025** | **2026** | **3.301** |  |  |  |  |  | **1.000** | **2.301** |  |
|  | **BL4B3004** | **Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en el muelle de cruceros**  **del puerto de Mao** |  | **3** | **2025** | **2026** | **6.634** |  |  |  |  |  | **1.000** | **5.634** |  |
|  | **BL4B3003** | **Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Maó (EE)** | **IDAAE** | **3** | **2020** | **2021** | **1.054** | **389** | **665** |  |  |  |  |  |  |
| **0627** |  | **ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE MAÓ** |  |  | **2022** | **2025** | **8.875** | **877** | **98** | **0** | **500** | **2.000** | **4.400** | **1.000** | **0** |
|  | **BL4H1002** | **Reurbanización de la Ribera Sur del puerto de Maó entre La Colarsega y Cala Figuera (5)** | **GBER** | **4** | **2023** | **2026** | **7.000** |  |  |  | **500** | **1.500** | **4.000** | **1.000** |  |
|  | **BL4H1003** | **Rampa de acceso a los muelles entre Cala Corb y Moll de'n Pons (5)** | **GBER** | **4** | **2024** | **2025** | **900** |  |  |  |  | **500** | **400** |  |  |
|  | **BL4H1001** | **Mejora de la accesibilidad peatonal en la Costa de Ses Voltes** | **GBER** | **4** | **2019** | **2021** | **975** | **877** | **98** |  |  |  |  |  |  |
| **0612** |  | **RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE MAÓ** |  |  | **2019** | **2027** | **37.195** | **3.995** | **2.039** | **511** | **1.600** | **6.250** | **5.400** | **7.400** | **10.000** |
|  | **BL4A3001** | **Mejora del Muelle de Poniente de la Base Naval** | **GBER** | **1** | **2026** | **2027** | **8.000** |  |  |  |  |  |  | **100** | **7.900** |
|  | **BL4F9001** | **Desplazamiento de líneas de A.T. en el acceso Oeste del puerto de Maó (6)** |  | **3** | **2026** | **2027** | **1.200** |  |  |  |  |  |  | **100** | **1.100** |
|  | **BL4A3002** | **Acondicionamiento estructural del atraque de Levante del Muelle de Pasajeros** | **GBER** | **9** | **2019** | **2021** | **4.409** | **2.395** | **2.014** |  |  |  |  |  |  |
|  | **BL4A3003** | **Acondicionamiento estructural del arranque del Muelle de Pasajeros** | **GBER** | **9** | **2026** | **2027** | **1.500** |  |  |  |  |  |  | **500** | **1.000** |
|  | **BL4F9003** | **Instalaciones destinadas a la protección contraincendios en los Muelles de la Estación Naval {SyP}** |  | **3** | **2025** | **2026** | **800** |  |  |  |  |  | **100** | **700** |  |
|  | **BL4A4001** | **Ampliación de la superficie de operaciones del Muelle de Pasajeros** | **GBER** | **1** | **2023** | **2024** | **4.700** |  |  |  | **700** | **4.000** |  |  |  |
|  | **BL4A3004** | **Acondicionamiento y mejora del muelle de la Isla del Aire** | **GBER** | **1** | **2023** | **2024** | **750** |  |  |  | **100** | **650** |  |  |  |
|  | **BL4A3005** | **Pantalanes para embarcaciones deportivas en Cala Corb** | **GBER** | **8** | **2019** | **2023** | **1.948** | **1.310** | **0** | **138** | **500** |  |  |  |  |
|  | **BL4A3006** | **Habilitación de muelles del Jonquet en el puerto de Maó** | **GBER** | **8** | **2019** | **2022** | **688** | **290** | **25** | **373** |  |  |  |  |  |
|  | **BL4A3007** | **Acondicionamiento de infraestructuras portuarias en la Solana** | **GBER** | **1** | **2024** | **2025** | **1.000** |  |  |  |  | **400** | **600** |  |  |
|  | **BL4A3008** | **Acondicionamiento y ampliación de los muelles y las superficies en Cala Figuera (7)** | **GBER** | **8** | **2024** | **2026** | **10.200** |  |  |  |  | **200** | **4.000** | **6.000** |  |
| **0628** | **BL4C5001** | **Habilitación y reforma de los edificios 1 y 2** |  | **3** | **2023** | **2025** | **2.000** | **0** | **0** | **100** | **300** | **1.000** | **700** | **0** | **0** |
| **ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA EN EL PUERTO DE MAÓ** | **2022** | **2023** | **376** | **276** | **0** | **0** |
|  | **BL4E1001** | **Mejora del nudo de conexión de los viales portuarios con el inicio de la carretera Me-3 (DENTRO ZS)** | **GBER** | **2** | **2022** | **2023** | **376** |  |  | **100** | **276** |  |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | |  | | | | **723.234** | **43.366** | **11.733** | **14.922** | **47.466** | **79.923** | **97.762** | **160.028** | **268.034** |

**AUTORIDAD PORTUARIA: BALEARES**

**PLAN DE INVERSIONES 2022-2026**

**DEVENGOS (Miles de Euros)**

**Plan de Empresa 2023**

**Modificación nº 1**

**23-11-2022**

**Hoja 5 de 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Codigo de inversión (Presupuestos)** | **Código SEINVER** | **PROYECTO** | **Subven.**  **(\*)** | **Objetivo Nº** | **Año inicio** | **Año fin** | **Total inversión** | **Real acumulado a 31/12/2020** | **Real 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027**  **y siguientes** |
| **Suma anterior:** | | | | | | | **723.234** | **43.366** | **11.733** | **14.922** | **47.466** | **79.923** | **97.762** | **160.028** | **268.034** |
| **0617** |  | **ACTUACIONES GENERALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL** |  |  | **2022** | **2024** | **3.100** | **0** | **0** | **100** | **1.300** | **1.700** | **0** | **0** | **0** |
|  | **BL0Z16001** | **Plan de accesibilidad en los puertos de Eivissa, La Savina, Maó y Alcudia** | **ANE** | **2** | **2022** | **2024** | **3.100** |  |  | **100** | **1.300** | **1.700** |  |  |  |
| **0618** |  | **ACTUACIONES GENERALES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN LOS PUERTOS DE LA APB** |  |  | **2022** | **2025** | **2.500** | **0** | **0** | **100** | **1.000** | **1.000** | **400** | **0** | **0** |
|  | **BL0C9001** | **Mejoras de eficiencia energética en los edificios de la APB según IEE** |  | **3** | **2022** | **2025** | **2.500** |  |  | **100** | **1.000** | **1.000** | **400** |  |  |
| **6906** |  | **ACTUACIONES GENERALES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN LOS PUERTOS DE LA APB ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA** |  |  | **2022** | **2022** | **403** | **0** | **0** | **403** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **BL0C9002** | **A.T. para la redacción de proyecto constructivo y dirección de obra de reparación de deficiencias detectadas en el Informe de evaluación de edificios (IEE) y el informe de auditoría** | **MRR** | **3** | **2022** | **2022** | **403** |  |  | **403** |  |  |  |  |  |
| **0614** |  | **EXPROPIACIONES Y ADQUISICIÓN DE TERRENOS** |  |  | **2019** | **2026** | **10.347** | **147** | **162** | **1.200** | **838** | **2.000** | **5.000** | **1.000** | **0** |
|  | **BL2G6001** | **Adq.de terrenos para nuevas explanadas en el Pto de Alcudia** |  | **2** | **2024** | **2026** | **4.000** |  |  |  |  | **1.000** | **2.000** | **1.000** |  |
|  | **BL4G6001** | **Adquisición de terrenos e inmuebles en el Pto Maó** |  | **2** | **2019** | **2023** | **1.347** | **147** | **162** | **700** | **338** |  |  |  |  |
|  | **BL3G6001** | **Adquisición de terrenos en Eivissa** |  | **2** | **2024** | **2025** | **2.000** |  |  |  |  | **500** | **1.500** |  |  |
|  | **BL5G6001** | **Adquisición de terrenos en La Savina** |  | **2** | **2022** | **2025** | **3.000** |  | **0** | **500** | **500** | **500** | **1.500** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0615** |  | **INVERSIONES GENERICAS Y MENORES** |  |  | **2019** | **2025** | **70.071** | **9.863** | **7.315** | **11.874** | **10.800** | **11.639** | **9.440** | **9.140** | **0** |
|  | **BL0Z2003** | **Rehabilitación de la cubierta y de elementos estructurales del faro de Tagomago** | **ANE** | **6** | **2024** | **2025** | **1.100** |  |  |  |  | **1.000** | **100** |  |  |
|  | **BL0Z2002** | **Rehabilitación del faro de Conejera** | **ANE** | **6** | **2022** | **2024** | **1.000** |  |  | **100** | **500** | **400** |  |  |  |
|  | **BL0Z2001** | **Señales marítimas** | **ANE** | **6** | **2019** | **2026** | **3.615** | **1.284** | **331** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |  |
|  | **BL0Z2004** | **Adecuación de instalaciones técnicas en los faros de las Islas Baleares** | **ANE** | **6** | **2023** | **2024** | **1.620** |  |  |  | **900** | **720** |  |  |  |
|  | **BL0Z2005** | **Adecuación de instalaciones técnicas en balizas gestionas por la APB** | **ANE** | **6** | **2023** | **2025** | **600** |  |  |  | **100** | **300** | **200** |  |  |
|  | **BL0G2001** | **Asistencias Técnicas** |  |  | **Continua** | **Continua** | **17.224** | **2.204** | **2.536** | **2.884** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |  |
|  | **BL0G3001** | **Obras varias y menores** |  |  | **Continua** | **Continua** | **26.989** | **4.721** | **2.079** | **4.189** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |  |
|  | **BL0G4001** | **Liquidaciones y revisiones** |  |  | **Continua** | **Continua** | **5.284** | **391** | **934** | **2.359** | **400** | **400** | **400** | **400** |  |
|  | **BL0G5001** | **Equipos informáticos** |  |  | **Continua** | **Continua** | **1.495** | **126** | **169** | **240** | **240** | **240** | **240** | **240** |  |
|  | **BL0H9001** | **Otras inversiones** |  |  | **Continua** | **Continua** | **7.220** | **868** | **1.250** | **1.102** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |  |
|  | **BL0H3001** | **2 % CULTURAL** | **GBER** |  | **Continua** | **Continua** | **3.924** | **269** | **16** | **600** | **860** | **779** | **700** | **700** |  |
| **0629** |  | **DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN** |  |  | **2019** | **2024** | **4.800** | **0** | **0** | **500** | **1.300** | **2.200** | **400** | **400** | **0** |
|  | **BL0Z1001** | **Infraestructuras TIC para la mejora del control del tráfico marítimo en los puertos de Ibiza y La Savina** | **ANE** | **6** | **2022** | **2024** | **1.200** |  |  | **100** | **800** | **300** |  |  |  |
|  | **BL0Z1002** | **Infraestructuras TIC para la mejora del control del tráfico marítimo en los puertos de Palma, Maó y Alcudia** | **ANE** | **6** | **2023** | **2024** | **1.600** |  |  |  | **100** | **1.500** |  |  |  |
|  | **BL0H7001** | **I+D+I** |  |  | **2022** | **2026** | **2.000** |  |  | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |  |
| **0616** |  | **INMOVILIZADO INTANGIBLE** |  |  | **2019** | **2026** | **3.700** | **671** | **404** | **625** | **500** | **500** | **500** | **500** | **0** |
|  | **BLOI9001** | **Otro inmovilizado inmaterial** |  |  | **2019** | **2026** | **3.700** | **671** | **404** | **625** | **500** | **500** | **500** | **500** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INVERSIÓN MATERIAL + INTANGIBLE** | | |  | | | | **818.155** | **54.047** | **19.614** | **29.724** | **63.204** | **98.962** | **113.502** | **171.068** | **268.034** |

**AUTORIDAD PORTUARIA: BALEARES**

**PLAN DE INVERSIONES 2022-2026**

**DEVENGOS (Miles de Euros)**

**Plan de Empresa 2023**

**Modificación nº 1**

**23-11-2022**

**INVERSIÓN FINANCIERA Hoja 6 de 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Codigo de inversión (Presupuestos)** | **Código SEINVER** | **PROYECTO** | **Subven.**  **(\*)** | **Objetivo**  **Nº** | **Año inicio** | **Año fin** | **Total inversión** | **Real acumulado a 31/12/2020** | **Real 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027**  **y siguientes** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **BL0J1001** | **Concesión préstamos al personal a l/p** |  |  | **2020** | **2026** | **2.515** | **664** | **151** | **340** | **340** | **340** | **340** | **340** |  |
|  |  | **Aportaciones al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre** |  |  | **2020** | **2026** | **27.963** | **8.946** | **1.243** | **3.845** |  | **13.453** | **476** |  |  |
| **TOTAL INVERSIÓN FINANCIERA** | | |  | | | | **30.478** | **9.610** | **1.394** | **4.185** | **340** | **13.793** | **816** | **340** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL INVERSIÓN MATERIAL + INTANGIBLE + FINANCIERA** |  | **848.633** | **63.657** | **21.008** | **33.909** | **63.544** | **112.755** | **114.318** | **171.408** | **268.034** |

## **OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Codigo de inversión (Presupuestos)** | **Código SEINVER** | **PROYECTO** | **Subven.**  **(\*)** | **Objetivo**  **Nº** | **Año inicio** | **Año fin** | **Total inversión** | **Real acumulado a 31/12/2020** | **Real 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027**  **y siguientes** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Reversión de concesiones** |  |  | **2020** | **2020** | **17** | **17** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO** | | |  | | | | **17** | **17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL INVERSIÓN + OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO** |  | **848.650** | **63.674** | **21.008** | **33.909** | **63.544** | **112.755** | **114.318** | **171.408** | **268.034** |

**OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA/FERROVIARIA FUERA DE LA ZONA DE SERVICIO (cuadro B3 intermodalidad)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Codigo de inversión (Presupuestos)** | **Código SEINVER** | **PROYECTO** | **Subven.**  **(\*)** | **Objetivo**  **Nº** | **Año inicio** | **Año fin** | **Total inversión** | **Real acumulado a 31/12/2020** | **Real 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027**  **y siguientes** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **BL4E1002** | **Mejora de la carretera Me-3 para el acceso al Cos Nou en el puerto de Maó (FFAT) (4)** | **AT GB** | **2** | **2022** | **2024** | **2.000** |  |  | **200** | **1.000** | **800** |  |  |  |
|  | **BL1E1004** | **Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste del puerto de Palma (FUERA ZS)** | **AT GB** | **2** | **2024** | **2026** | **9.000** |  |  |  |  | **100** | **2.000** | **6.900** |  |
| **TOTAL** | | |  | | | | **11.000** | **0** | **0** | **200** | **1.000** | **900** | **2.000** | **6.900** | **0** |

1. **Condicionado a la aprobación de un nuevo Plan Especial del puerto**
2. **Condicionado a la aprobación de la modificación del vigente Plan Especial del puerto**
3. **Condicionado a que no se aprueben las infraestructuras para ferrys en el dársena adosada al Dique del Oeste**
4. **Condicionada a que se apruebe el mecanismo jurídico-administrativo que debe regular la construcción y la explotación del Museo Marítimo de Mallorca.**
5. **Condicionada a la formalización de convenio con el Ayuntamiento,o bien a la justificación de su rentabilidad económica-financiera**
6. **Ejecución vinculada a la resolución de conflictos entre la normativa legal de puertos y de redes eléctricas**

**(7) Pendiente de análisis alcance y forma de gestión**

## **AUTORIDAD PORTUARIA: BALEARES**

**PLAN DE INVERSIONES 2022-2026**

**PAGOS (Miles de Euros)**

**Plan de Empresa 2023**

**Modificación nº 1**

**23-11-2022**

**INVERSIÓN MATERIAL E INTANGIBLE Hoja 1 de 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Codigo de inversión (Presupuestos)** | **Código SEINVER** | **PROYECTO** | **Subven.**  **(\*)** | **Objetivo**  **Nº** | **Año inicio** | **Año fin** | **Total inversión** | **Real acumulado a 31/12/2020** | **Real 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027**  **y siguientes** |
| **0600** |  | **PUERTO DE PALMA**  **NUEVOS DESARROLLOS EN LOS MUELLES DE PONIENTE** |  |  | **2017** | **2027** | **75.052** | **21.452** | **0** | **50** | **15.100** | **8.250** | **4.850** | **2.450** | **22.900** |
|  | **BL1C3001** | **Estación Marítima en los Muelles de Ampliación de Poniente Norte (1)** |  | **9** | **2027** | **2027** | **4.200** |  |  |  |  |  |  |  | **4.200** |
|  | **BL1C3002** | **Estación Marítima en el Muelle de Paraires del puerto de Palma (1)** |  | **9** | **2026** | **2027** | **12.000** |  |  |  | **4.000** |  |  | **900** | **7.100** |
|  | **BL1C3003** | **Ampliación de la Estación Marítima nº4 (2)** |  | **9** | **2022** | **2025** | **4.800** |  |  | **50** | **2.700** | **1.550** | **500** |  |  |
|  | **BL1C3004** | **Segunda Ampliación de la Estación Marítima nº4 (1)** |  | **9** | **2027** | **2027** | **2.500** |  |  |  |  |  |  |  | **2.500** |
|  | **BL1C3005** | **Estación marítima en el Muelle de Poniente Sur (1)** |  | **9** | **2026** | **2027** | **10.000** |  |  |  |  |  |  | **900** | **9.100** |
|  | **BL1C3006** | **Pasarelas móviles en los Muelles de Poniente** |  | **9** | **2023** | **2024** | **5.000** |  |  |  | **3.200** | **1.800** |  |  |  |
|  | **BL1C3007** | **Modificación de las pasarelas fijas en los Muelles de Poniente** |  | **9** | **2023** | **2026** | **9.750** |  |  |  | **3.000** | **3.100** | **3.000** | **650** |  |
|  | **BL1A3004** | **Refuerzo de banqueta y acondicionamiento estructural en los Muelles de Paraires y Poniente** | **GBER** | **1** | **2023** | **2025** | **3.750** |  |  |  | **2.100** | **300** | **1.350** |  |  |
|  | **BL1C3008** | **Adecuación de la Estación Marítima nº1** | **GBER** | **9** | **2023** | **2024** | **1.600** |  |  |  | **100** | **1.500** |  |  |  |
|  | **BL1A4001** | **Ampliación de la explanada del Muelle de Poniente Norte** | **ANE** | **1** | **2017** | **2021** | **21.452** | **21.452** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0602** |  | **ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD** |  |  | **2020** | **2027** | **51.147** | **211** | **45** | **2.160** | **9.917** | **32.914** | **1.100** | **3.050** | **1.750** |
| **BL1H1(Z16)00** | | **Remodelación del Paseo Marítimo del puerto de Palma** | **ANE** | **4** | **2022** | **2024** | **43.167** |  |  | **2.000** | **9.167** | **32.000** |  |  |  |
|  | **BL0G2002** | **Asistencia Técnica estudios y proyectos Paseo Marítimo Palma** | **GBER** | **4** | **2020** | **2024** | **630** | **211** | **45** | **60** | **200** | **114** |  |  |  |
|  | **BL1Z16001** | **Mejora del Paseo Marítimo y los accesos peatonales a la Playa de Ca'n Pere Antoni** | **ANE** | **4** | **2026** | **2027** | **2.150** |  |  |  |  |  |  | **1.000** | **1.150** |
|  | **BL1Z16002** | **Reordenación del acceso al Contramuelle Mollet y los jardines de San Telmo** | **ANE** | **4** | **2023** | **2026** | **3.100** |  |  |  | **50** | **800** | **1.100** | **1.150** |  |
|  | **BL1Z16004** | **Equipamiento para el centro de interpretación puerto-ciudad (Port center)** | **ANE** | **4** | **2022** | **2023** | **600** |  |  | **100** | **500** |  |  |  |  |
|  | **BL1Z16005** | **Acceso peatonal a los Muelles Comerciales a través del nuevo Paseo de La Riba** | **ANE** | **4** | **2026** | **2027** | **1.500** |  |  |  |  |  |  | **900** | **600** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0603** |  | **INFRAESTRUCTURAS PARA FERRYS EN LA DÁRSENA ADOSADA AL DIQUE DEL**  **OESTE** |  |  | **2021** | **2027** | **239.745** | **0** | **49** | **943** | **545** | **1.008** | **19.400** | **56.800** | **161.000** |
|  | **BL1E1002** | **Ordenación de superficies y viales para el acceso de vehículos y pasajeros al Dique del Oeste** |  | **2** | **2025** | **2026** | **3.100** |  |  |  |  |  | **1.900** | **1.200** |  |
|  | **BL1A3001** | **A.T. para la redacción de los proyectos constructivos y la correspondiente tramitación ambiental de los nuevos atraques y explanadas para el tráfico de ferrys en el dique del Oeste** |  | **1** | **2021** | **2024** | **1.645** |  | **49** | **943** | **545** | **108** |  |  |  |
|  | **BL1A3002** | **Nuevos atraques y explanadas para el tráfico de ferrys en la primera alinaeación y el Muelle de San Carlos y plataforma en del Dique del Oeste del puerto de Palma** |  | **1** | **2025** | **2027** | **135.000** |  |  |  |  |  | **900** | **25.100** | **109.000** |
|  | **BL1A3003** | **Nuevos atraques y explanada para el tráfico de ferrys en la segunda alineación del dique del Oeste del puerto de Palma** |  | **1** | **2024** | **2027** | **50.000** |  |  |  |  | **900** | **16.600** | **30.500** | **2.000** |
|  | **BL1C3009** | **Nuevas estaciones Marítimas y pasarelas para el tráfico de ferrys en el Dique del Oeste (1)** |  | **9** | **2027** | **2027** | **50.000** |  |  |  |  |  |  |  | **50.000** |
| **0613** |  | **ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA EN EL PUERTO DE PALMA** |  |  | **2025** | **2027** | **12.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.200** | **3.900** | **1.100** | **6.000** |
|  | **BL1E1001** | **Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste del puerto de Palma (DENTRO ZS)** | **GBER** | **2** | **2025** | **2026** | **3.000** |  |  |  |  |  | **1.900** | **1.100** |  |
|  | **BL1E1002** | **Adecuación de accesos superficies y viales en los Muelles de Poniente y Peraires** | **GBER** | **2** | **2024** | **2025** | **3.200** |  |  |  |  | **1.200** | **2.000** |  |  |
|  | **BL1E1003** | **Mejora del acceso desde la Autovia de Levante del puerto de Palma (DENTRO ZS)** | **GBER** | **2** | **2027** | **2027** | **6.000** |  |  |  |  |  |  |  | **6.000** |
| **0619** |  | **ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE PALMA** |  |  | **2021** | **2026** | **52.489** | **0** | **627** | **1.428** | **480** | **1.600** | **4.101** | **3.000** | **41.253** |
|  | **BL1B3001** | **Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión eléctrica de los buques a tierra en el Muelle de Paraires** | **CEF** | **3** | **2021** | **2022** | **1.555** |  | **627** | **928** |  |  |  |  |  |
|  | **BL1B3004** | **Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión de los buques a tierra en los Muelles de Poniente** |  | **3** | **2027** | **2027** | **21.199** |  |  |  |  |  |  |  | **21.199** |
|  | **BL1B3007** | **Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión de los buques a tierra en los Muelles Comerciales** |  | **3** | **2024** | **2025** | **3.701** |  |  |  |  | **200** | **3.501** |  |  |
|  | **BL1B3002** | **Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión eléctrica de los buques a tierra en Dique del Oeste** |  | **3** | **2027** | **2027** | **20.054** |  |  |  |  |  |  |  | **20.054** |
|  | **BL1B3005** | **Pila de hidrógeno verde para el suministro eléctrico de la Estación Marítima nº4** | **EN HYSL** | **3** | **2022** | **2023** | **980** |  |  | **500** | **480** |  |  |  |  |
|  | **BL1B3006** | **Instalación fotovoltaica para el suministro eléctrico a las Estaciones Marítimas nº 1, 2 y 3** |  | **3** | **2024** | **2025** | **1.000** |  |  |  |  | **500** | **500** |  |  |
|  | **BL1F9001** | **Infraestructura electrica en alta tension en el puerto de Palma** |  | **3** | **2024** | **2026** | **4.000** |  |  |  |  | **900** | **100** | **3.000** |  |
| **SUBTOTAL** | | |  | | | | **430.633** | **21.663** | **721** | **4.581** | **26.042** | **44.972** | **33.351** | **66.400** | **232.903** |

**\* Código de 4 dígitos que aparece en la versión en pagos del Plan de Inversiones 21/25**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Codigo de inversión (Presupuestos)** | **Código SEINVER** | **PROYECTO** | **Subven.**  **(\*)** | **Objetivo**  **Nº** | **Año inicio** | **Año fin** | **Total inversión** | **Real acumulado a 31/12/2020** | **Real 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027**  **y siguientes** |
| **Suma anterior:** | | | | | | | **430.633** | **21.663** | **721** | **4.581** | **26.042** | **44.972** | **33.351** | **66.400** | **232.903** |
| **7406** |  | **ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE PALMA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA** |  |  | **2022** | **2024** | **4.258** | **0** | **0** | **100** | **1.700** | **2.458** | **0** | **0** | **0** |
|  | **BL1B3003** | **Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el Puerto de Palma (EE)** | **MRR** | **3** | **2022** | **2024** | **2.993** |  |  | **100** | **1.700** | **1.193** |  |  |  |
|  | **BL1C3009** | **Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima nº6 del puerto de**  **Palma** | **MRR** | **9** | **2024** | **2024** | **1.265** |  |  |  |  | **1.265** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0620** |  | **ACTUACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD**  **UNIVERSAL EN EL PUERTO DE PALMA** |  |  | **2022** | **2023** | **644** | **0** | **0** | **50** | **594** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **BL1Z16006** | **Actuaciones para la mejora de la accesibilidad en el puerto de Palma** | **ANE** | **2** | **2022** | **2023** | **644** |  |  | **50** | **594** |  |  |  |  |
| **0604** |  | **RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE PALMA** |  |  | **2019** | **2027** | **61.595** | **7.631** | **1.363** | **400** | **1.721** | **9.200** | **14.150** | **14.100** | **13.030** |
|  | **BL1C5001** | **Habilitación del Edificio nº 3 del Muelle Viejo** |  | **4** | **2020** | **2021** | **5.361** | **4.495** | **866** |  |  |  |  |  |  |
|  | **BL1C4001** | **Reordenación del Contramuelle Mollet y de los muelles, explanadas y edificios de la**  **industria pesquera y del MMM en el puerto de Palma (4)** |  | **7** | **2024** | **2027** | **25.130** |  |  |  |  | **200** | **2.900** | **9.200** | **12.830** |
|  | **BL1B3004** | **Actuaciones para la mejora de la operatividad y el entorno puerto-ciudad en la Dársena del Molinar de Levante** | **GBER** | **9** | **2019** | **2021** | **3.608** | **3.136** | **472** |  |  |  |  |  |  |
|  | **BL1C5001** | **Habilitación del edificio de servicios portuarios situado en el Muelle Viejo y el Camino de**  **la Escollera** |  | **0** | **2024** | **2026** | **6.500** |  |  |  |  | **1.400** | **3.100** | **2.000** |  |
|  | **BL1C9002** | **Habilitación del edificio de la dársena deportiva del Molinar de Levante** |  | **9** | **2021** | **2023** | **946** |  | **25** | **400** | **521** |  |  |  |  |
|  | **BL1B3005** | **Sistema de telecomunicaciones, seguridad y gestión de las instalaciones del Puerto de**  **Palma {SyP}** | **GBER** | **6** | **2026** | **2027** | **3.000** |  |  |  |  |  |  | **2.800** | **200** |
|  | **BL1A3005** | **Acondicionamiento y mejora estructural del puente de Ca'n Barberà** | **GBER** | **2** | **2024** | **2026** | **2.500** |  |  |  |  | **1.200** | **1.200** | **100** |  |
|  | **BL1A3006** | **Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de San Magín** | **GBER** | **1** | **2023** | **2025** | **1.800** |  |  |  | **550** | **800** | **450** |  |  |
|  | **BL1D3002** | **Pasarela móvil en la Terminal Marítima nº6** |  | **9** | **2024** | **2025** | **1.000** |  |  |  |  | **450** | **550** |  |  |
|  | **BL1A3007** | **Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de la segunda alineación del Dique**  **del Oeste (3)** | **GBER** | **1** | **2024** | **2025** | **6.350** |  |  |  |  | **1.050** | **5.300** |  |  |
|  | **BL1A3007** | **Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de Rama Corta** | **GBER** | **1** | **2023** | **2025** | **1.900** |  |  |  | **550** | **1.250** | **100** |  |  |
|  | **BL1A3009** | **Mejora de los elementos de amarre del puerto de Palma** | **GBER** | **1** | **2023** | **2024** | **1.700** |  |  |  | **100** | **1.600** | **0** |  |  |
|  | **BL1A3008** | **Acondicionamiento de los diques del Portixol y del Molinar** | **GBER** | **1** | **2024** | **2025** | **1.800** |  |  |  |  | **1.250** | **550** |  |  |
| **0606** |  | **PUERTO DE ALCUDIA**  **NUEVOS DESARROLLOS EN LOS MUELLES COMERCIALES Y MUELLES DE PONIENTE** |  |  | **2023** | **2027** | **17.900** | **0** | **0** | **0** | **100** | **2.080** | **920** | **7.600** | **7.200** |
|  | **BL2A3001** | **Habilitación del testero de la explanada de los Muelles de Poniente para el tráfico de pasajeros** | **GBER** | **1** | **2023** | **2027** | **15.900** |  |  |  | **50** | **130** | **920** | **7.600** | **7.200** |
| **0621** | **BL2C3002** | **Pasarelas móviles en los muelles de Ribera y Primera Alineación de Poniente del puerto**  **de Alcudia** |  | **9** | **2023** | **2024** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **50** | **1.950** | **6.142** | **0** | **0** |
| **ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE ALCUDIA** | **2024** | **2025** | **6.742** | **0** | **600** |
|  | **BL2B3001** | **Infraestructura eléctrica en el Puerto de Alcudia para la conexión eléctrica de los buques a tierra** |  | **3** | **2024** | **2025** | **6.742** |  |  |  |  | **600** | **6.142** |  |  |
| **7506** |  | **ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE ALCUDIA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA** |  |  | **2022** | **2025** | **2.532** | **0** | **0** | **800** | **281** | **451** | **1.000** | **0** | **0** |
|  | **BL2B3002** | **Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Alcudia** | **MRR** | **3** | **2022** | **2023** | **1.081** |  |  | **800** | **281** |  |  |  |  |
|  | **BL2C3001** | **Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de**  **Alcudia** | **MRR** | **3** | **2024** | **2025** | **1.451** |  |  |  |  | **451** | **1.000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0622** |  | **ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE ALCUDIA** |  |  | **2020** | **2021** | **803** | **0** | **803** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **BL2Z16001** | **Mejora de la urbanización de las calles Teodoro Canet y Gabriel Roca en el puerto de Alcudia** | **ANE** | **4** | **2021** | **2021** | **803** |  | **803** |  |  |  |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | |  | | | | **525.107** | **29.294** | **2.887** | **5.931** | **30.438** | **59.761** | **55.563** | **88.100** | **253.133** |

**AUTORIDAD PORTUARIA: BALEARES**

**PLAN DE INVERSIONES 2022-2026**

**PAGOS (Miles de Euros)**

**Plan de Empresa 2023**

**Modificación nº 1**

**23-11-2022**

**Hoja 3 de 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Codigo de inversión (Presupuestos)** | **Código SEINVER** | **PROYECTO** | **Subven.**  **(\*)** | **Objetivo Nº** | **Año inicio** | **Año fin** | **Total inversión** | **Real acumulado a 31/12/2020** | **Real 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027**  **y siguientes** |
| **Suma anterior:** | | | | | | | **525.107** | **29.294** | **2.887** | **5.931** | **30.438** | **59.761** | **55.563** | **88.100** | **253.133** |
| **0608** |  | **PUERTO DE EIVISSA**  **EXPLANADA Y MUELLES AL ABRIGO DE BOTAFOC** |  |  | **2019** | **2027** | **25.670** | **3.045** | **3.384** | **7.091** | **1.000** | **1.850** | **6.350** | **1.900** | **1.050** |
|  | **BL3C3001** | **Estación Marítima en Explanada y Muelles Comerciales al Abrigo del Dique de Botafoc** |  | **9** | **2019** | **2023** | **14.520** | **3.045** | **3.384** | **7.091** | **1.000** |  |  |  |  |
|  | **BL3A9001** | **Nuevas escaleras mecánicas y mejora de los itinerarios peatonales de acceso a los pantalanes y E.M. en Botafoc** |  | **9** | **2024** | **2025** | **3.000** |  |  |  |  | **650** | **2.350** |  |  |
|  | **BL3A3001** | **Nuevos pantalanes para embarcaciones de pequeña eslora en el arranque de las explanadas al abrigo del dique de Botafoc** | **GBER** | **1** | **2024** | **2024** | **1.100** |  |  |  |  | **1.100** |  |  |  |
|  | **BL3C1001** | **Edificio para el almacenamiento temporal de mercancías y el preembarque de vehículos en la explanada del Botafoc** |  | **1** | **2024** | **2026** | **6.000** |  |  |  |  | **100** | **4.000** | **1.900** |  |
|  | **BL3A3002** | **Habilitación del Muelle Transversal 2 para el atraque de grandes buques de crucero en los Muelles Comerciales al abrigo del dique de Botafoc** | **GBER** | **1** | **2027** | **2027** | **1.050** |  |  |  |  |  |  |  | **1.050** |
| **0623** |  | **ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE EIVISSA** |  |  | **2025** | **2026** | **33.906** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.000** | **29.906** | **0** |
|  | **BL3B9001** | **Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en el muelle adosado del puerto de Eivissa** |  | **3** | **2025** | **2026** | **6.634** |  |  |  |  |  | **1.000** | **5.634** |  |
|  | **BL3B9002** | **Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles de ribera de Poniente del puerto de Eivissa** |  | **3** | **2025** | **2026** | **2.150** |  |  |  |  |  | **1.000** | **1.150** |  |
|  | **BL3B9003** | **Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los Muelles Comerciales del puerto de Eivissa** |  | **3** | **2025** | **2026** | **3.701** |  |  |  |  |  | **1.000** | **2.701** |  |
|  | **BL3B9004** | **Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los Muelles de Botafoc del puerto de Eivissa** |  | **3** | **2025** | **2026** | **21.421** |  |  |  |  |  | **1.000** | **20.421** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7606** |  | **ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE EIVISSA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA** |  |  | **2023** | **2025** | **819** | **0** | **0** | **0** | **50** | **400** | **369** | **0** | **0** |
|  | **BL3B3001** | **Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Eivissa (EE)** | **MRR** | **3** | **2023** | **2025** | **819** |  |  |  | **50** | **400** | **369** |  |  |
| **0624** |  | **ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE EIVISSA** |  |  | **2019** | **2026** | **6.280** | **0** | **0** | **0** | **1.080** | **1.200** | **2.000** | **2.000** | **0** |
|  | **BL3Z16003** | **Mejora de los elementos de la masa arbórea del Puerto de Eivissa y de las superficies colindantes al camino de acceso a los muelles del Botafoc** | **ANE** | **4** | **2024** | **2026** | **5.200** |  |  |  |  | **1.200** | **2.000** | **2.000** |  |
|  | **BL3Z16002** | **Adecuación del vial de la Ribera de Poniente del puerto de Eivissa** | **ANE** | **4** | **2023** | **2023** | **1.080** |  |  |  | **1.080** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0609** |  | **RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE EIVISSA** |  |  | **2019** | **2026** | **44.780** | **97** | **0** | **1.080** | **7.403** | **7.070** | **7.480** | **8.250** | **13.400** |
|  | **BL3A2001** | **Acondicionamiento estructural del paramento exterior del espaldón del Dique de Botafoc** | **GBER** | **1** | **2019** | **2023** | **1.280** | **97** |  | **180** | **1.003** |  |  |  |  |
|  | **BL3C3002** | **Terminal Marítima para el tráfico Eivissa-Formentera** |  | **9** | **2027** | **2027** | **4.400** |  |  |  |  |  |  |  | **4.400** |
|  | **BL3A3003** | **Pantalanes y tacón Ro-Ro para embarcaciones destinadas al tráfico Eivissa-Formentera en los M.M.C.C.** | **GBER** | **9** | **2027** | **2027** | **5.000** |  |  |  |  |  |  |  | **5.000** |
|  | **BL3F9001** | **Instalaciones destinadas a la protección contraincendios en el Muelle Adosado al Dique Botafoc {SyP}** |  | **3** | **2025** | **2025** | **1.100** |  |  |  |  |  | **1.100** |  |  |
|  | **BL3C5001** | **Ampliación y mejora del edificio de oficinas en el puerto de Eivissa (1)** |  | **3** | **2024** | **2026** | **3.000** |  |  |  |  | **100** | **750** | **2.150** |  |
|  | **BL3A2001** | **Rehabilitación de los elementos de protección de la cimentación del dique de Botafoc** | **GBER** | **1** | **2022** | **2024** | **10.900** |  |  | **900** | **6.050** | **3.950** |  |  |  |
|  | **BL3C4001** | **Edificio Cofradía pescadores en MMCC (1)** |  | **7** | **2024** | **2025** | **2.000** |  |  |  |  | **200** | **1.800** |  |  |
|  | **BL3A2001** | **Reconfiguracion de las estructuras marítimas de defensa del canal de entrada interior del puerto** | **GBER** | **1** | **2026** | **2027** | **10.000** |  |  |  |  |  |  | **6.000** | **4.000** |
|  | **BL3B1001** | **Renovación de los sistemas de defensa de los muelles del puerto de Eivissa** | **GBER** | **1** | **2023** | **2025** | **2.000** |  |  |  | **350** | **650** | **1.000** |  |  |
|  | **BL3A3003** | **Adecuación y mejora estructrual de los duques de Alba de la zona Sur** | **GBER** | **1** | **2024** | **2025** | **1.000** |  |  |  |  | **900** | **100** |  |  |
|  | **BL3A3004** | **Ampliación del tacón de la parte Sur del Muelle Transversal Norte en Botafoc** | **GBER** | **1** | **2024** | **2026** | **1.500** |  |  |  |  | **270** | **1.130** | **100** |  |
|  | **BL3F9002** | **Nueva red containcendios en los MMCC ( SyP)** |  | **3** | **2024** | **2025** | **1.500** |  |  |  |  | **550** | **950** |  |  |
|  | **BL3C1001** | **Almacén cubierto en MMCC del puerto de Eivissa (1)** |  | **3** | **2024** | **2025** | **1.100** |  |  |  |  | **450** | **650** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | |  | | | | **636.562** | **32.436** | **6.271** | **14.102** | **39.971** | **70.281** | **75.762** | **130.156** | **267.583** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Codigo de inversión (Presupuestos)** | **Código SEINVER** | **PROYECTO** | **Subven.**  **(\*)** | **Objetivo Nº** | **Año inicio** | **Año fin** | **Total inversión** | **Real acumulado a 31/12/2020** | **Real 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027**  **y siguientes** |
| **Suma anterior:** | | | | | | | **636.562** | **32.436** | **6.271** | **14.102** | **39.971** | **70.281** | **75.762** | **130.156** | **267.583** |
| **0610** |  | **PUERTO DE LA SAVINA**  **ACTUACIONES EN PUERTO DE LA SAVINA** |  |  | **2019** | **2025** | **10.949** | **5.210** | **2.339** | **50** | **1.600** | **1.650** | **100** | **0** | **0** |
|  | **BL5C4001** | **Nuevo edificio destinado para uso de la industria pesquera** |  | **7** | **2020** | **2021** | **1.043** | **925** | **118** |  |  |  |  |  |  |
|  | **BL5C5001** | **Habilitación de la primera planta del edificio A de servicios** |  | **3** | **2022** | **2024** | **1.100** |  |  | **50** | **950** | **100** |  |  |  |
|  | **BL5E9001** | **Acondicionamiento de viales y zonas peatonales de acceso al puerto** | **GBER** | **2** | **2019** | **2021** | **6.506** | **4.285** | **2.221** |  |  |  |  |  |  |
| **0625** | **BL5A3001** | **Adecuación y mejora del dique y del muelle diente exterior** | **GBER** | **1** | **2023** | **2025** | **2.300** | **0** | **0** | **0** | **650** | **1.550** | **100** | **1.988** | **0** |
| **ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE LA SAVINA** | **2023** | **2026** | **3.588** | **450** | **150** | **1.000** |
|  | **BL5C3002** | **Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles de pasajeros del puerto de La Savina** |  | **3** | **2025** | **2026** | **2.988** |  |  |  |  |  | **1.000** | **1.988** |  |
| **0611** | **BL5C3001** | **Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de La Savina**  **PUERTO DE MAÓ**  **ACTUACIONES EN MUELLE COS NOU** |  | **3** | **2023**  **2022** | **2024**  **2027** | **600**  **14.700** | **0** | **0** | **0** | **450**  **0** | **150**  **1.000** | **4.400** | **7.300** | **2.000** |
|  | **BL4C3001** | **Estación Marítima en los Muelles del Cos Nou** |  | **9** | **2024** | **2026** | **8.700** |  |  |  |  | **1.000** | **1.900** | **5.800** |  |
|  | **BL4B3001** | **Acondicionamiento de parcela al norte del Cos Nou** | **GBER** | **2** | **2027** | **2027** | **2.000** |  |  |  |  |  |  |  | **2.000** |
|  | **BL4B3002** | **Ordenación de superficies y viales en las explanadas del Cos Nou** | **GBER** | **2** | **2025** | **2026** | **4.000** |  |  |  |  |  | **2.500** | **1.500** |  |
| **0626** |  | **ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE MAÓ** |  |  | **2021** | **2026** | **10.989** | **0** | **1.054** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **7.935** | **0** |
|  | **BL4B3003** | **Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles del Cos Nou del puerto de Mao** |  | **3** | **2025** | **2026** | **3.301** |  |  |  |  |  | **1.000** | **2.301** |  |
|  | **BL4B3004** | **Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en el muelle de cruceros del puerto de Mao** |  | **3** | **2025** | **2026** | **6.634** |  |  |  |  |  | **1.000** | **5.634** |  |
|  | **BL4B3003** | **Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Maó (EE)** | **IDAAE** | **3** | **2021** | **2021** | **1.054** |  | **1.054** |  |  |  |  |  |  |
| **0627** |  | **ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE MAÓ** |  |  | **2022** | **2026** | **8.875** | **877** | **98** | **0** | **450** | **1.950** | **4.100** | **1.400** | **0** |
|  | **BL4H1002** | **Reurbanización de la Ribera Sur del puerto de Maó entre La Colarsega y Cala Figuera (5)** | **GBER** | **4** | **2023** | **2026** | **7.000** |  |  |  | **450** | **1.450** | **3.700** | **1.400** |  |
|  | **BL4H1003** | **Rampa de acceso a los muelles entre Cala Corb y Moll de'n Pons (5)** | **GBER** | **4** | **2024** | **2025** | **900** |  |  |  |  | **500** | **400** |  |  |
|  | **BL4H1001** | **Mejora de la accesibilidad peatonal en la Costa de Ses Voltes** | **GBER** | **4** | **2019** | **2021** | **975** | **877** | **98** |  |  |  |  |  |  |
| **0612** |  | **RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE MAÓ** |  |  | **2019** | **2027** | **37.195** | **3.995** | **2.014** | **498** | **1.438** | **5.750** | **6.000** | **7.200** | **10.300** |
|  | **BL4A3001** | **Mejora del Muelle de Poniente de la Base Naval** | **GBER** | **1** | **2027** | **2027** | **8.000** |  |  |  |  |  |  |  | **8.000** |
|  | **BL4F9001** | **Desplazamiento de líneas de A.T. en el acceso Oeste del puerto de Maó (6)** |  | **3** | **2027** | **2027** | **1.200** |  |  |  |  |  |  |  | **1.200** |
|  | **BL4A3002** | **Acondicionamiento estructural del atraque de Levante del Muelle de Pasajeros** | **GBER** | **9** | **2019** | **2021** | **4.409** | **2.395** | **2.014** |  |  |  |  |  |  |
|  | **BL4A3003** | **Acondicionamiento estructural del arranque del Muelle de Pasajeros** | **GBER** | **9** | **2026** | **2027** | **1.500** |  |  |  |  |  |  | **450** | **1.050** |
|  | **BL4F9003** | **Instalaciones destinadas a la protección contraincendios en los Muelles de la Estación Naval {SyP}** |  | **3** | **2026** | **2027** | **800** |  |  |  |  |  |  | **750** | **50** |
|  | **BL4A4001** | **Ampliación de la superficie de operaciones del Muelle de Pasajeros** | **GBER** | **1** | **2023** | **2025** | **4.700** |  |  |  | **650** | **3.550** | **500** |  |  |
|  | **BL4A3004** | **Acondicionamiento y mejora del muelle de la Isla del Aire** | **GBER** | **1** | **2024** | **2025** | **750** |  |  |  |  | **700** | **50** |  |  |
|  | **BL4A3005** | **Pantalanes para embarcaciones deportivas en Cala Corb** | **GBER** | **8** | **2019** | **2023** | **1.948** | **1.310** |  | **100** | **538** |  |  |  |  |
|  | **BL4A3006** | **Habilitación de muelles del Jonquet en el puerto de Maó** | **GBER** | **8** | **2019** | **2022** | **688** | **290** |  | **398** |  |  |  |  |  |
|  | **BL4A3007** | **Acondicionamiento de infraestructuras portuarias en la Solana** | **GBER** | **1** | **2024** | **2025** | **1.000** |  |  |  |  | **350** | **650** |  |  |
|  | **BL4A3008** | **Acondicionamiento y ampliación de los muelles y las superficies en Cala Figuera (7)** | **GBER** | **8** | **2024** | **2026** | **10.200** |  |  |  |  | **200** | **4.000** | **6.000** |  |
| **0628** | **BL4C5001** | **Habilitación y reforma de los edificios 1 y 2** |  | **3** | **2023** | **2025** | **2.000** | **0** | **0** | **50** | **250** | **950** | **800** | **0** | **0** |
| **ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA EN EL PUERTO DE MAÓ** | **2022** | **2023** | **376** | **326** | **0** | **0** |
|  | **BL4E1001** | **Mejora del nudo de conexión de los viales portuarios con el inicio de la carretera Me-3 (DENTRO ZS)** | **GBER** | **2** | **2022** | **2023** | **376** |  |  | **50** | **326** |  |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | |  | | | | **723.234** | **42.518** | **11.776** | **14.700** | **44.235** | **80.781** | **93.362** | **155.979** | **279.883** |

**AUTORIDAD PORTUARIA: BALEARES**

**PLAN DE INVERSIONES 2022-2026**

**PAGOS (Miles de Euros)**

**Plan de Empresa 2023**

**Modificación nº 1**

**23-11-2022**

**Hoja 5 de 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Codigo de inversión (Presupuestos)** | **Código SEINVER** | **PROYECTO** | **Subven.**  **(\*)** | **Objetivo Nº** | **Año inicio** | **Año fin** | **Total inversión** | **Real acumulado a 31/12/2020** | **Real 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027**  **y siguientes** |
| **Suma anterior:** | | | | | | | **723.234** | **42.518** | **11.776** | **14.700** | **44.235** | **80.781** | **93.362** | **155.979** | **279.883** |
| **0617** |  | **ACTUACIONES GENERALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL** |  |  | **2022** | **2024** | **3.100** | **0** | **0** | **100** | **1.300** | **1.700** | **0** | **0** | **0** |
|  | **BL0Z16001** | **Plan de accesibilidad en los puertos de Eivissa, La Savina, Maó y Alcudia** | **ANE** | **2** | **2022** | **2024** | **3.100** |  |  | **100** | **1.300** | **1.700** |  |  |  |
| **0618** |  | **ACTUACIONES GENERALES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN LOS PUERTOS DE LA APB** |  |  | **2023** | **2025** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **1.100** | **450** | **950** | **0** | **0** |
|  | **BL0C9001** | **Mejoras de eficiencia energética en los edificios de la APB según IEE** |  | **3** | **2023** | **2025** | **2.500** |  |  |  | **1.100** | **450** | **950** |  |  |
| **6906** |  | **ACTUACIONES GENERALES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN LOS PUERTOS DE LA APB ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA** |  |  | **2022** | **2023** | **403** | **0** | **0** | **353** | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **BL0C9002** | **A.T. para la redacción de proyecto constructivo y dirección de obra de reparación de deficiencias detectadas en el Informe de evaluación de edificios (IEE) y el informe de auditoría** | **MRR** | **3** | **2022** | **2023** | **403** |  |  | **353** | **50** |  |  |  |  |
| **0614** |  | **EXPROPIACIONES Y ADQUISICIÓN DE TERRENOS** |  |  | **2019** | **2026** | **10.347** | **147** | **162** | **1.200** | **838** | **2.000** | **5.000** | **1.000** | **0** |
|  | **BL2G6001** | **Adq.de terrenos para nuevas explanadas en el Pto de Alcudia** |  | **2** | **2024** | **2026** | **4.000** |  |  |  |  | **1.000** | **2.000** | **1.000** |  |
|  | **BL4G6001** | **Adquisición de terrenos e inmuebles en el Pto Maó** |  | **2** | **2019** | **2023** | **1.347** | **147** | **162** | **700** | **338** |  |  |  |  |
|  | **BL3G6001** | **Adquisición de terrenos en Eivissa** |  | **2** | **2024** | **2025** | **2.000** |  |  |  |  | **500** | **1.500** |  |  |
|  | **BL5G6001** | **Adquisición de terrenos en La Savina** |  | **2** | **2022** | **2025** | **3.000** |  |  | **500** | **500** | **500** | **1.500** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0615** |  | **INVERSIONES GENERICAS Y MENORES** |  |  | **2019** | **2025** | **70.071** | **9.638** | **7.029** | **11.454** | **10.431** | **12.109** | **9.490** | **9.140** | **780** |
|  | **BL0Z2003** | **Rehabilitación de la cubierta y de elementos estructurales del faro de Tagomago** | **ANE** | **6** | **2024** | **2025** | **1.100** |  |  |  |  | **1.000** | **100** |  |  |
|  | **BL0Z2002** | **Rehabilitación del faro de Conejera** | **ANE** | **6** | **2023** | **2024** | **1.000** |  |  |  | **190** | **810** |  |  |  |
|  | **BL0Z2001** | **Señales marítimas** | **ANE** | **6** | **2019** | **2027** | **3.615** | **1.284** | **322** | **389** | **400** | **400** | **400** | **400** | **20** |
|  | **BL0Z2004** | **Adecuación de instalaciones técnicas en los faros de las Islas Baleares** | **ANE** | **6** | **2023** | **2024** | **1.620** |  |  |  | **800** | **820** |  |  |  |
|  | **BL0Z2005** | **Adecuación de instalaciones técnicas en balizas gestionas por la APB** | **ANE** | **6** | **2023** | **2025** | **600** |  |  |  | **90** | **260** | **250** |  |  |
|  | **BL0G2001** | **Asistencias Técnicas** |  |  | **Continua** | **Continua** | **17.224** | **2.081** | **2.473** | **3.070** | **2.200** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **200** |
|  | **BL0G3001** | **Obras varias y menores** |  |  | **Continua** | **Continua** | **26.989** | **4.721** | **2.079** | **3.600** | **4.189** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **400** |
|  | **BL0G4001** | **Liquidaciones y revisiones** |  |  | **Continua** | **Continua** | **5.284** | **289** | **817** | **2.578** | **360** | **400** | **400** | **400** | **40** |
|  | **BL0G5001** | **Equipos informáticos** |  |  | **Continua** | **Continua** | **1.495** | **126** | **169** | **220** | **240** | **240** | **240** | **240** | **20** |
|  | **BL0H9001** | **Otras inversiones** |  |  | **Continua** | **Continua** | **7.220** | **868** | **1.153** | **997** | **1.102** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **100** |
|  | **BL0H3001** | **2 % CULTURAL** | **GBER** |  | **Continua** | **Continua** | **3.924** | **269** | **16** | **600** | **860** | **779** | **700** | **700** | **0** |
| **0629** |  | **DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN** |  |  | **2022** | **2027** | **4.800** | **0** | **0** | **360** | **1.300** | **2.300** | **400** | **400** | **40** |
|  | **BL0Z1001** | **Infraestructuras TIC para la mejora del control del tráfico marítimo en los puertos de Ibiza y La Savina** | **ANE** | **6** | **2023** | **2024** | **1.200** |  |  |  | **900** | **300** |  |  |  |
|  | **BL0Z1002** | **Infraestructuras TIC para la mejora del control del tráfico marítimo en los puertos de Palma, Maó y Alcudia** | **ANE** | **6** | **2024** | **2024** | **1.600** |  |  |  |  | **1.600** |  |  |  |
|  | **BL0H7001** | **I+D+I** |  |  | **2022** | **2027** | **2.000** |  |  | **360** | **400** | **400** | **400** | **400** | **40** |
| **0616** |  | **INMOVILIZADO INTANGIBLE** |  |  | **2019** | **2026** | **3.700** | **620** | **455** | **500** | **625** | **500** | **500** | **500** | **0** |
|  | **BLOI9001** | **Otro inmovilizado inmaterial** |  |  | **2019** | **2026** | **3.700** | **620** | **455** | **500** | **625** | **500** | **500** | **500** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INVERSIÓN MATERIAL + INTANGIBLE** | | |  | | | | **818.155** | **52.923** | **19.422** | **28.667** | **59.879** | **99.840** | **109.702** | **167.019** | **280.703** |

**AUTORIDAD PORTUARIA: BALEARES**

**PLAN DE INVERSIONES 2022-2026**

**PAGOS (Miles de Euros)**

**Plan de Empresa 2023**

**Modificación nº 1**

**23-11-2022**

**OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO Hoja 6 de 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Codigo de inversión (Presupuestos)** | **Código SEINVER** | **PROYECTO** | **Subven.**  **(\*)** | **Objetivo**  **Nº** | **Año inicio** | **Año fin** | **Total inversión** | **Real acumulado a 31/12/2020** | **Real 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027**  **y siguientes** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Reversión de concesiones** |  |  | **2019** | **2021** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO** | | |  | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL INVERSIÓN + OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO** |  | **850.395** | **54.061** | **20.816** | **46.754** | **70.344** | **100.212** | **110.074** | **167.091** | **281.043** |

## **OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA/FERROVIARIA FUERA DE LA ZONA DE SERVICIO (cuadro B3 intermodalidad)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Codigo de inversión (Presupuestos)** | **Código SEINVER** | **PROYECTO** | **Subven.**  **(\*)** | **Objetivo**  **Nº** | **Año inicio** | **Año fin** | **Total inversión** | **Real acumulado a 31/12/2020** | **Real 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027**  **y siguientes** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **BL4E1002** | **Mejora de la carretera Me-3 para el acceso al Cos Nou en el puerto de Maó (FFAT) (4)** | **AT GB** | **2** | **2022** | **2024** | **2.000** |  |  | **200** | **900** | **900** |  |  |  |
|  | **BL1E1004** | **Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste del puerto de Palma (FUERA ZS)** | **AT GB** | **2** | **2024** | **2026** | **9.000** |  |  |  |  | **90** | **1.810** | **7.100** |  |
| **TOTAL** | | |  | | | | **11.000** | **0** | **0** | **200** | **900** | **990** | **1.810** | **7.100** | **0** |

1. **Condicionado a la aprobación de un nuevo Plan Especial del puerto**
2. **Condicionado a la aprobación de la modificación del vigente Plan Especial del puerto**
3. **Condicionado a que no se aprueben las infraestructuras para ferrys en el dársena adosada al Dique del Oeste**
4. **Condicionada a que se apruebe el mecanismo jurídico-administrativo que debe regular la construcción y la explotación del Museo Marítimo de Mallorca.**
5. **Condicionada a la formalización de convenio con el Ayuntamiento,o bien a la justificación de su rentabilidad económica-financiera**
6. **Ejecución vinculada a la resolución de conflictos entre la normativa legal de puertos y de redes eléctricas**
7. **Pendiente de análisis alcance y forma de gestión**